Acta de Constitución
del Proyecto
Proyecto Final de Programación Web
Fecha: [30/11/2015]

Tabla de contenido

# Información del Proyecto
## Datos
Empresa / Organización	Universidad de Cuenca
Proyecto	Desarrollo de Trabajo Final
Fecha de preparación	29-11-2015
Cliente	Ing. Johnny Solorzano
Patrocinador principal	Ing. Johnny Solorzano
Gerente de Proyecto	Daniel Campoverde

## Patrocinador / Patrocinadores
Nombre	Cargo	Departamento / División
Ing. Johnny Solorzano	Patrocinador Principal	Profesor

# Propósito del Proyecto
El propósito de proyecto es implementar en forma práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de Programación Web, siendo nuestro producto final, la entrega de la página web con todo lo requerido, además de la documentación respectiva.

# Justificación del Proyecto
Este proyecto se realizara con el fin de poner en práctica todos los conceptos aprendidos a lo largo del curso en un problema de la vida real. Se ofrece un escenario verdadero en donde se podrá sentir el trabajo en equipo, los contratiempos que se puedan presentar a lo largo del desarrollo del proyecto, entre otros. Además de es un buena oportunidad para conocer lo que es el trabajo a presión y de cumplir con los requerimientos del cliente. El proyecto consiste en la implementación de un problema sobre rutas de entrega de paquetes, y la forma de visualizar esta información para el usuario.

# Descripción del Proyecto y Entregables
El proyecto consiste en la simulación de un empresa de paquetería, en esta empresa se debe considerar ciertos aspectos como su modelo de negocio, se debe definir las posibles rutas que tendrá el negocio, además de los tipos de paquetes que puede enviar y las tarifas de cada uno de estos. Para esto se realizara un manejo de estados para saber en qué lugar se encuentra un paquete, además de que se debe documentar todo lo que se realiza en la empresa para que quede constancia de lo realizando. Los clientes de la empresa son empresas por lo que la facturación se realizara al final de cada mes, acumulando de esta manera todas las guías (documento especificado datos del paquete), se generaran reportes de comportamiento. El usuario podrá ingresar a una página aparte para realizar un seguimiento del paquete y aproximar la hora de entrega, además podrá ver sus facturas y pagos pendientes. / Entre los entregables estará el proyecto en sí, además de manuales y actas de cierre.

# Requerimientos de alto nivel
## Requerimientos del producto
Se consideran como los requerimientos que tenga un interfaz intuitiva, sencilla de operar, pero sin dejar de lado todas las expectativas y las imposiciones por parte del cliente. Además de que cada parte del diseño debe ser realizada de forma minuciosa para evitar que existan carencias en la interfaz.

# Objetivos
Objetivo	Indicador de éxito
Alcance
Realizar diseño e implementación del proyecto final de programación final.	En su totalidad
Realizar reuniones para mostrar avances en el proyecto.	Entre 6 y 7 reuniones
Realizar pruebas con datos que verifiquen lo que se desea conseguir en el proyecto.	Constantemente
Tener las paginas cargadas en servidores que sean factibles para el proyecto
Cronograma (Tiempo)
Realizar diseño e implementación del proyecto final de programación final.	Hasta 01/2016
Realizar reuniones para mostrar avances en el proyecto	Cada 10 días
Realizar pruebas con datos que verifiquen lo que se desea conseguir en el proyecto.	Hasta 01/2016
Tener páginas en servidores que sean factibles para el proyecto	Hasta 01/2016
Calidad
Realizar diseño e implementación del proyecto final de programación final.	Alta
Realizar reuniones para mostrar avances en el proyecto.	Alta
Realizar pruebas con datos que verifiquen lo que se desea conseguir en el proyecto.	Alta
Tener páginas en servidores que sean factibles para el proyecto	Alta

# Asunciones y Restricciones
Asunciones: / Se asume que se cuenta los conocimientos para realizar el proyecto. / Se asume que contamos con todo el material y las librerías a usar. / Se da por hecho que el trabajo será realizado en equipo, sin individuales. / Se asume que el tiempo para realizar el proyecto es suficiente para entregarlo acabado. / Restricciones: / La principal restricción que tenemos es el tiempo, ya que pueden surgir contratiempos en el desarrollo del proyecto, que nos hará retrasar en el cronograma. / El trabajo debe ser realizado en equipo, para así evitar que las partes no concuerden y no sigan el mismo patrón. / Se debe realizar la planificación y análisis necesario antes de proceder a implementar la codificación y el diseño. / Se debe entregar un adelanto cada 10 días que debe cumplir con el cronograma.

# Riesgos iniciales de alto nivel
Riesgo de que no se cumpla con el cronograma establecido. / Incumplimiento del equipo de trabajo. / Cliente no satisfecho con el trabajo realizado. / Cambios de último momento en el proyecto. / Adelanto por parte del cliente/patrocinador de la fecha de entrega del trabajo.

# Cronograma de hitos principales
Hito	Fecha tope
Entrega de acta de constitución, cronograma y casos de usos	30/11/2015
Reuniones con el cliente cada 10 días.	01/2016
Pruebas de funcionamiento	01/2016
Actas de cierre de entrega	01/2016
Entregar proyecto finalizado	01/2016

# Presupuesto estimado
Se estima un presupuesto considerando que se debe entregar documentación e informes al patrocinador y al cliente. El presupuesto estimando la anterior es de $5.00.

# Lista de Interesados (stakeholders)
Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Ing. Johnny Solorzano	Patrocinador	Programación Web	Profesor/Gerente General
Daniel Campoverde	Director/Miembro del Equipo del Proyecto	Desarrollo	Alumno/Encargado
Cristina Balcázar	Miembro del Equipo del Proyecto	Desarrollo	Alumno/Encargado
Usuarios	Usuarios	Publico en Generar	Publico en General

# Requisitos de aprobación del proyecto
Para que el proyecto se aprobado, el Ing. Johnny Solorzano como Patrocinador y cliente del proyecto, la distribución del tiempo del proyecto. / El proyecto para ser aprobado debe pasar por un proceso de verificación, en el cual se ira examinando cada uno de los adelantos que se presenten, además de que se cumpla con el cronograma, de esta manera no se incumplirá con lo planteado. / Para que el proyecto sea quede como finalizado, se entregara el proyecto en funcionamiento con sus adecuados manuales.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad
## Gerente de Proyecto
Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Daniel Campoverde	Director de proyecto	Desarrollo	Alumno/Gerente

## Niveles de autoridad
Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Saber que el personal es apto para el proyecto, asignar a cada un tarea que sea posible.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Control del tiempo utilizado de la mejor manera.
Decisiones técnicas	Aprobación y rechazo de las decisiones, no sin antes discutir con el equipo.
Resolución de conflictos	Todos los conflictos que se pueda encontrar en el desarrollo del proyecto se deben solucionar de forma conjunta con los demás miembros del equipo.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Las limitaciones de autoridad, se dan ya que es un trabajo en equipo, por lo que la toma de decisiones y demás se las tomara en equipo.

# Aprobaciones
Patrocinador	Fecha	Firma
Ing. Johnny Solorzano	30/11/2015